Relatório Mensal

Este relatório tem a importância de mostrar o avanço do projeto mACS.

- Sem uma máquina física para poder tentar montar o ambiente de desenvolvimento, foi feito a visualização dos códigos “não se sabe se é a versão mais atual”, que está na rede:
  ( X:\DMA\Coordenação de Sistemas - CGTI\Desenvolvimento de Sistemas\Terceiros\MACs - Mapa de Saúde )
Caminho este que só me foi liberado o acesso no dia 16/10.
- Com o recebimento da máquina física pelo setor de suporte, foi dado o início ao processo da montagem do ambiente de desenvolvimento, ainda sem o conhecimento de quais seriam as versões de dependências corretas, pois não foram passadas até está dada.
  Sem a documentação do projeto em mãos, foi estudado e verificado que a versão do Framework IONIC, (onde o mesmo foi utilizado no desenvolvimento do Aplicativo), era uma versão totalmente defasada (V 1.2)., Por conta disto foi feita uma espécie de “engenharia reversa” para entender o código fonte do aplicativo e montar alguns casos de usos e rotas das telas do aplicativo, para ajudar no desenrolar do projeto em diante.
- Ao fim da semana, foi recebido alguns tutoriais para a utilização de uma MV (máquina virtual) onde a mesma já estava pré-configurada para uso. Foram feitas inúmeras tentativas de fazer essa MV, rodar em minha máquina física recebida, porém sem retorno positivo.

      - Ambiente_de_Desenvolvimento.pdf
      - Desenvolvimento_no_Sistema_de_Retaguarda.pdf
      - Inicialização_da_Solução.pdf
  - Configurações da Máquina Física
    - Processador AMD Ryzen 3 PRO 2200G
    - Memória (RAM) – 8 GB
    - S.O – Windows 10 – 64 bits
    - HDD – 1 TB
  - Configurações da MV (Máquina Virtual)
    - Memória requisitada (RAM) – 8 GB
    - HDD – 120 GB
    - Processadores de 4 núcleos

Retorno da máquina física foi negativa em rodar todos aplicativos nela,

Retaguarda:
IDE Eclipse – PgAdmin III

Aplicação Mobile:
IDE Android Studio – AVD (Emulador do Android)
- Foi realizada uma reunião na data 11/10/2019, com a equipe do projeto mACS, onde foi passado a situação atual do desenvolvimento. E ao fim do dia, foi repassado o link do Github com os códigos fontes do projeto sendo eles (retaguarda e aplicação mobile) e dois “passo a passo”. Um de como montar um ambiente de desenvolvimento e outro onde mostrava como utilizar uma MV (já pré configurada).
  - macs-master.zip
- Com o passo a passo em mãos, dei início a tentativa de montar o Ambiente de desenvolvimento na minha máquina física, porém sem retorno positivo por conta de versões de dependências, mesmo forçando dava erro e a máquina física não aguentava e travava ao ponto de reiniciar de automático.
  O IDE android studio por si só puxar muito do processador e acompanhado do Emulador do Android (AVD), a máquina física não tem esse poder para tantas requisições.
- Depois de inúmeras tentativas de tornar a máquina física o ambiente de desenvolvimento, foi acertado a ajuda da infraestrutura, onde a mesma estaria na tentativa de montar uma máquina no servidor com uma memória RAM com 20 GB e criar o ambiente de desenvolvimento. Com o passo a passo em mãos, focamos nessa criação, porém sem sucesso novamente.
- Com uma máquina dentro do servidor montada, a infraestrutura está na tentativa de rodar a MV (já configurada) dentro da mesma.

Obs: Com uma demanda em mãos e com pouco apoio da PRODEB, ficou um pouco complicado de entender a base do código fonte e suas versões.